|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radimo data | Defekto numeris | Defekto tipas | Padarytas fazėje | Pašalintas fazėje | Taikymo laikas | Taisant defektą | Detalus defekto aprašas |
| 27/11/2022 | 1 | Logika | Kodavimas | Testavimas | 70 |  | Buvo naudojama funkcija strtok() norint pereiti bufferi. Buvo praleidžiama strtok(NULL, “\n”) bet po to buvo išsaukiama strtok kad padalinti sakinį žodžius irgi naudojant strtok(NULL, “ ”). Kai reikėjo tęsti eilučių skaitymą buvo tęsiamas sakinio skaitymas |
| 27/11/2022 | 2 | Logika | Kodavimas | Testavimas | 25 |  | Programa spausdino viena eilute daugiau negu turėjo spausdinti |

*4. Parašyti funkciją, kuri iš duoto teksto išmeta žodžius, vienodai skaitomus iš pradžios ir iš galo (tarpų skaičius turi likti nepakitęs).*

# Laisvo stiliaus pastraipa.

Užduotis užtruko žymiai ilgiau negu tikėjausi. Daugiausia laiko užėmė budo kaip gerai su buferiu nuskaityti duomenis iš failo. Gelbėjo PSP žingsniai, nes padėjo sekti sugaišta laiką klaidas. Buvo mažiau noro ilsėtis. Kelios kode padarytos klaidos žlugdė mano gyvenimą, bet ne taip smarkiai kaip deadline‘as. Pats nusivėlinau viską iki paskutinės dienos tai ir paties kaltė.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Nuo | Iki | Trukdžiai | Faktiškas\pradinis planuotas\po pakeitimo planuotas laikas | Veikla | Komentarai |
| 11-27 | 12:42 | 13:24 | 0 | 42\15\45 | Validacija ir duomenų įvedimas | Užtruko kiek ir tikėjausi |
| 11-27 | 13:25 | 19:20 | 60 | 295\45\90 | Logika ir veikimas | Užtruko failo skaitymas |
| 11-27 | 19:20 | 20:40 | 20 | 60\30\45 | Išvedimas | Menki nesklandumai ir netikėti output duomenys sulaikė |
| 11-27 | 20:50 | 21:30 | 0 | 40\40\40 | PSP ir ataskaita |  |

lentelė 1. Laikas

lentelė . Klaidos